MÔ HÌNH VẬN HÀNH AGILE CHUNG CHO MẢNG RIKKEIGO

# Phần 1 – Kiến trúc mô hình

Phạm vi: 3 đội (Đặt xe, Thanh toán, Đối soát). Mỗi đội có 1 Product Owner, 1 Scrum Master và Developers. Cả 3 đội dùng chung một nhịp Sprint 2 tuần.

## Các module quy trình

| # | Module | Nội dung | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nền giá trị | 4 giá trị Agile là tiêu chuẩn cho mọi quyết định. 3 trụ cột Scrum (minh bạch, kiểm tra, thích nghi) là cách kiểm tra mọi module có vận hành thật hay chỉ làm hình thức. | Cả đội, Agile Lead duy trì |
| 2 | Vai trò | Product Owner: chịu trách nhiệm về giá trị sản phẩm, sở hữu và sắp xếp ưu tiên Product Backlog. Scrum Master: bảo đảm quy trình được hiểu và tuân thủ, gỡ vướng cho đội. Developers: tự quản lý, cam kết Sprint Goal và tạo ra Increment đạt DoD. | Từng vai trò theo phần của mình, không ai ra quyết định thay vai trò khác |
| 3 | Artifacts | Product Backlog (cam kết: Product Goal), Sprint Backlog (cam kết: Sprint Goal), Increment (cam kết: Definition of Done). | PO / Developers / Developers |
| 4 | Sự kiện | Sprint (2 tuần, cố định, là khung chứa 4 sự kiện còn lại), Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective. | Scrum Master điều phối |
| 5 | Luật nhịp | Độ dài Sprint không đổi giữa chừng. Chỉ PO có quyền hủy Sprint, và chỉ khi Sprint Goal không còn giá trị. | Scrum Master giữ, PO quyết định hủy |
| 6 | Minh bạch | Một DoD chung cho các đội, board hiển thị công khai, mọi hạng mục chỉ có hai trạng thái: "xong" (đạt DoD) hoặc "chưa xong". | Developers cập nhật, PO kiểm tra |

## Đội Đối soát có áp dụng mô hình chung không?

Chỉ áp dụng phần nền (module 1 và 6, cùng Retrospective theo nhịp chung), còn quy trình giao việc vẫn giữ cách làm tuần tự đã chọn ở Bài 4. Lý do là yêu cầu thuế ổn định, làm sai bị phạt nên cần phân tích và kiểm thử đầy đủ trước khi phát hành; luật đổi gấp được xử lý bằng change request. Cách này vẫn cho ban lãnh đạo thấy tiến độ của cả 3 đội theo cùng một nhịp.

## Luồng giá trị (khép kín)

Nhu cầu người dùng / thị trường ↓ PO ghi nhận, sắp xếp ưu tiên → Product Backlog (Product Goal) ↓ Sprint Planning → Sprint Goal + Sprint Backlog ↓ Sprint 2 tuần (Developers làm việc, Daily Scrum mỗi ngày) ↓ Increment đạt DoD ↓ Sprint Review ── phản hồi từ stakeholder/người dùng ──→ quay lại Product Backlog (PO điều chỉnh ưu tiên) ↓ Sprint Retrospective → 1–2 hành động cải tiến quy trình ↓ Đưa hành động cải tiến vào Sprint Planning kế tiếp → vòng Sprint mới

Có hai vòng phản hồi: vòng sản phẩm (Review → Product Backlog) và vòng quy trình (Retrospective → Sprint Planning).

# Phần 2 – Xử lý tình huống ngoài dự kiến

## Tình huống 1 – Đến Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt "xong"

- Phát hiện ở đâu: Xu hướng đã lộ ra từ Daily Scrum (board không có hạng mục nào chuyển sang "xong"). Việc xác nhận chính thức diễn ra ở Sprint Review, khi kiểm tra Increment theo DoD.

- Ai xử lý: Developers báo cáo trung thực là chưa có Increment đạt DoD. PO quyết định số phận các hạng mục. Scrum Master dẫn Retrospective.

- Xử lý thế nào:

- Không hạ DoD và không demo bản dở dang dưới tên "đã xong".

- PO đưa các hạng mục chưa xong về Product Backlog, đánh giá lại ưu tiên.

- Retrospective tìm nguyên nhân gốc (hạng mục quá lớn, DoD mơ hồ, bị chen việc...) và chốt hành động cải tiến.

- Sprint Planning kế tiếp cắt nhỏ hạng mục và chọn lượng việc vừa sức.

- Trụ cột giữ được: minh bạch (nói thẳng kết quả), kiểm tra (đối chiếu DoD), thích nghi (đổi cách làm ở Sprint sau).

## Tình huống 2 – Đội Thanh toán muốn kéo dài riêng Sprint thêm 1 tuần

- Phát hiện ở đâu: Developers nêu ở Daily Scrum khi thấy Sprint Goal không kịp, hoặc Scrum Master nhận ra từ board.

- Ai xử lý: Scrum Master giải thích và giữ luật nhịp. PO Thanh toán quyết định phạm vi hoặc việc hủy Sprint. Developers thương lượng thu hẹp phạm vi với PO.

- Xử lý thế nào:

- Từ chối kéo dài, vì Sprint là khung thời gian cố định và 3 đội dùng chung nhịp; kéo dài chỉ che giấu vấn đề và làm mất tính dự đoán.

- Developers cùng PO thu hẹp phạm vi trong Sprint mà không đổi Sprint Goal. Phần chưa kịp quay về Product Backlog.

- Chỉ khi Sprint Goal đã lỗi thời thì PO mới hủy Sprint và lập kế hoạch lại.

- Retrospective xem lại cách ước lượng của đội.

- Trụ cột giữ được: kiểm tra và thích nghi diễn ra đúng hạn thay vì bị lùi lại.